Załącznik nr 2

do Informacji opisowej z wykonania budżetu Miasta Lipna za 2007 rok

# INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  2007 ROKU

Budżet Miasta Lipna na 2007 rok miał charakter inwestycyjny. Według ostatecznych zmian przewidywał realizację inwestycji na kwotę 5.289.497 zł, co stanowi 14 % zaplanowanych wydatków wysokości 37.220.418 zł. Wykonanie inwestycji (wydatki majątkowe) w kwocie 4.927.616 zł kształtuje się na poziomie 93%, co w stosunku do wykonanych wydatków w wysokości 34.471.423 zł stanowi również 14%.

Należy podkreślić, że realizacja tak dużych inwestycji była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 799 497zł, z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) – 200.000 zł  oraz częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 475 464 zł, razem: 2.584.561 zł.

# Tabela nr 1

| PLAN FINANSOWANIA INWESTYCJI |
| --- |
| Środki własne | Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (FRKF) | Finansowanie z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska | Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| 2 692 936 | 200 000 | 105 000 | 475 464 | 1 799 497 |

Ostateczny plan finansowy budżetu Miasta Lipna z 30.11.2007 r. zawierał 18 zadań inwestycyjnych, zgodnie z wykazem planowanych inwestycji stanowiącym Załącznik nr 3 do uchwały Nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Lipnie, przy  czym w trakcie roku nastąpiło odstąpienie od realizacji 4 pierwotnie zaplanowanych zadań, a jednocześnie pojawiło się 11 nowych zadań.

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych, a także przyczyny odstąpienia lub zmiany terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

- Dział 600 rozdział  60095 Zaplanowane w trakcie roku „Opracowanie dokumentacji na budowę dróg” nie zostało ukończone w roku budżetowym ze względu na przedłużenie się procedur administracyjnych (uwarunkowania środowiskowe) oraz zmianę przez miasto założeń technicznych do projektu budowlanego). Wartość umowna opracowania wyniosła 70.930,80 zł.

- Dział 700 rozdział 70005 W wydatkach inwestycyjnych na 2007 rok zaplanowano kwotę 535.000 zł na „Zakup budynku SP ZOZ na mieszkania socjalne”. Do zakupu nie doszło ze względu na wycofanie się przez właściciela ze zbycia nieruchomości.

- Dział 750 rozdział 75023 „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego” zaplanowane na kwotę 79.500 zł zrealizowano w 100%. Zakup centrali telefonicznej kosztował 14.520 zł, mebli 18.463,78 zł, programu kosztorysowego 4.037 zł, sprzętu komputerowego (15 komputerów, 1 laptop, 14 drukarek, 20 monitorów) –  42.456,52 zł

- Dział 754 rozdział 75495 W trakcie roku pojawiło się nowe zadanie „Zakup i montaż systemu monitoringu miasta (I etap)”. Zaplanowano kwotę 71.138 zł, wydatkowano 45.347,40 (z czego 4.600 zł pochodziło z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeniowego). Ograniczenie wykonania do 64% ustalonego limitu było możliwe dzięki skorzystaniu przez miasto z uruchomionego w trakcie roku programu rządowego na monitoring wizyjny szkół, którym zostały objęte wszystkie szkoły w Lipnie (  25.600 zł).

- Dział 801 rozdział 80101 „Budowa krytej pływalni z wyposażeniem”. Rozliczono finansowo w 2006 roku budowę krytej pływalni – 1.145.400 zł, a także m.in. zakupiono sprzęt medyczny – 11.921,11 zł, dokonano płatności za elektroniczny system obsługi klienta – 92.985,94 zł, zamontowano wywiewy wentylacyjne – 4.489,60 zł, instalację elektryczną – 5.210,06 zł, oznakowanie – 6.832 zł, razem 1.268.363,71.

- Dział 801 rozdział 80101 „Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3”.  W 2007 roku został dokonany odbiór inwestycji rozpoczętej w 2006 roku (roboty zostały wstrzymane, zgodnie z umową, na okres niskich temperatur, gdyż budowa nawierzchni wymaga kilkudniowej całodobowej temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza) i dokonano końcowej płatności w kwocie 253.327,15 zł, w tym 200.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu.

- Dział 801 rozdział 80101 „Zakup automatu szorująco-suszącego na halę sportową przy Gimnazjum publicznym - 10.465,54 zł (w planie 10.500 zł)

- Dział 852 rozdział 85219 „Zakup zestawu komputerowego i programu księgowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – 25.225 zł, zgodnie z planem.

- Dział 854 rozdział 85401 „Zakup wypażarki do naczyń w stołówce szkoły Podstawowej nr 3” – 5.721,80 zł (w planie 5.800 zł).

- Dział 900 rozdział 90001 „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami przy ul. Polnej”. Wydatki zaplanowane na ten cel w wysokości 400.000 zł, uwzględniały współfinansowanie ze środków pozabudżetowych  w kwocie 100.000 zł. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na konieczność aktualizacji pozwolenia na budowę.

- Dział 900 rozdział 90002 „Budowa składowiska odpadów komunalnych wraz z segregacją” – 2.524.929 zł, z czego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pochodziło 1.799.497 zł (zgodnie z planem).

- Dział 900 rozdział 90002 „Wyposażenie laboratorium na składowisku” – 34.019,60 (w planie 35.000 zł).

- Dział 900 rozdział 90002 „Budowa i przebudowa sieci energetycznych” – w planie finansowym 200.000 zł. Zadanie zostało wstrzymane ze względu na mniejsze dochody budżetowe oraz brak uzasadnienia do wybranych lokalizacji.

- Dział 900 rozdział 90002 „Zakup samochodu śmieciarki” – 559.370 zł, z czego pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pozwoliła na sfinansowanie w kwocie 475.464 zł (zgodnie z planem).

- Dział 900 rozdział 90002  „Dokumentacja na rekultywację składowisk” – 45.000 zł (środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- Dział 900 rozdział 90005 „Ujęcie w filtry emisji zanieczyszczeń przepompowni przy ul. Wyszyńskiego”. Na realizację zadania plan zakładał 400.000 zł, w tym 200.000 z WFOŚiGW. Brak środków w 2007 roku w Funduszu zmusił Miasto do przełożenia zadania na następny rok.

- Dział 900 rozdział 90095 „Budowa ogrodzenia oraz stoisk na targowisku”. Na zadanie zaplanowana został kwota 30.000 zł. Zrealizowano systemem gospodarczym budowę ogrodzenia za 4.756,25 zł, natomiast odroczono budowę stoisk handlowych ze względu na zmianę koncepcji lokalizacyjnej (m.in. sprawy uregulowania stanu prawnego przedmiotowej nieruchomości oraz sąsiednich).

- Dział 900 rozdział 90095 „Modernizacja ciepłownictwa. I etap” – w planie 100.000 zł, zadanie nowe. Został zrealizowany I etap modernizacji systemu ciepłowniczego polegający na założeniu izolacji otuliną ciepłociągu w kwocie 27.266,52 zł, wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi o podobnym charakterze (79.800 zł). Nie zostało natomiast rozliczone w 2007 roku opracowanie dokumentacji przygotowującej dalszą modernizację (63.440 zł).

- Dział 900 rozdział 90095 „Opracowanie dokumentacji wodno-ściekowej” – w planie 65.000 zł, zadanie nowe. Wprowadzenie tego zadania wyniknęło, podobnie jak modernizacji ciepłownictwa, z konieczności przygotowania dokumentacji wyjściowej do kompleksowej modernizacji infrastruktury dla całego miasta, w szczególności dla potrzeb racjonalnego planowania indywidualnych zadań i dla ubiegania się o dofinansowanie dużych projektów ze środków zewnętrznych . Płatność za zadanie mogła zostać zrealizowana też dopiero w 2008 roku.

- Dział 921 rozdział 92109 „Zakup oświetlenia do Sali Miejskiego Centrum Kultury”. Zakup inwestycyjny do sali reprezentacyjnej został zrealizowany za zaplanowaną kwotę 14.200 zł.

- Dział 921 rozdział 92109 „Zakup wyposażenia projektorni Kina”. Zaplanowanie zadanie było związane z realizacją modernizacji Kina  „Nawojka” współfinasowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Oprócz w/w zakupu  modernizacja objęła roboty remontowe całej elewacji, łazienek oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.