INFORMACJA  Z  REALIZACJI  INWESTYCJI  W  2013 ROKU

W budżecie Miasta Lipna plan wydatków majątkowych na 2013 rok (po zmianach na dzień 31.12.) wynosił 1.303.401,00 zł i stanowił 3 % ogółu planowanych wydatków budżetowych, natomiast ich wykonanie w kwocie 1.089.338,35 zł stanowi  2,6%  całości zrealizowanych wydatków.

Poniższy opis przedstawia realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z planowanymi terminami ich realizacji, a także przyczyny odstąpienia od  realizacji niektórych z nich. Zestawienie zadań inwestycyjnych w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta  Lipna za 2013 rok.

- Dział 600 rozdział  60016 – Przebudowa ulicy Żeromskiego. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 63 420,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi. Odcinek ulicy o szerokości 5,5 m został wykonany o nawierzchni z kostki polbrukowej za kwotę 64 274,30 zł, a wykonawcą była firma ER-BRUK z Wielgiego.  Inwestycja została odebrana w dniu 10.07.2013  r.

- Dział 600 rozdział 60016 – Modernizacja ulic osiedla Reymonta. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 22 323,00 zł. W ramach zadania została wykonana przebudowa odcinka drogi na Osiedlu Reymonta. Nawierzchnia ulicy  została wykonana z  kostki polbrukowej. Materiał niezbędny do wykonania odcinka drogi dostarczyła firma KAMAL . W ramach tego zadania wykonana została również modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Łącznie na zadanie wydatkowano kwotę 22 322,06 zł. Inwestycja została odebrana w sierpniu 2013 r.

- Dział 600 rozdział  60016  - Budowa ul. Ptasiej. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 115 000,00 zł. W ramach zadania został wykonany odcinek drogi ul. Ptasiej od skrzyżowania z ul. Włocławską z nawierzchni asfaltowej o szerokości 6 m za kwotę 110 919,06 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.  W ramach tego zadania wykonano również sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć kanalizacji sanitarnej z modernizacją sieci wodociągowej. Inwestycja została odebrana w  dniu    11.09.2013 r.

- Dział 600 rozdział  60016 - Przebudowa linii kablowej na ul. Wyszyńskiego-projekt. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 3 700,00 zł. W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa związana z przebudową linii kablowej w łączniku dróg ulic: Wyszyńskiego  i Krótkiej.  Projekt wykonała firma „Mastel” Bogdan Masiak za kwotę 3 690,00 zł i dostarczyła w miesiącu wrześniu 2013 r. Budowa łącznika ulic: Wyszyńskiego - Krótka zaplanowana została do wykonania w 2014 r.

- Dział 600 rozdział 60016 – Przebudowa mostu na rzece Mień. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 160 000,00 zł. Inwestycja była wykonywana w Porozumieniu z Gminą Lipno oraz ze Starostwem Powiatowym w Lipnie. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 317 161,63 zł. Celem tego zadania  było wykonanie remontu mostu niezbędnego do połączenia dwóch dróg powiatowych ul. Nieszawskiej  i Wyszyńskiego. Most o nośności 15 t wykonała jednostka wojskowa z Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. Generała Jakuba Jasińskiego. Gmina Miasta Lipna wydatkowała na to zadanie kwotę 158 580,82 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 29.05.2013. r.

- Dział 600 rozdział 60095- Budowa obwodnicy Miasta Lipna. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 305 976,00 zł. Zadanie było realizowane wspólnie z Powiatem Lipnowskim oraz Gminą Lipno. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektu budowlanego, którą odebrał i rozliczył. lider projektu -Starostwo Powiatowe w Lipnie. Gmina Miasta Lipna wydatkowała na to zadanie kwotę 305 976,00 zł, a rozliczenie nastąpiło w lutym 2013 r.

- Dział 700 rozdział 70005 – Adaptacja i pozyskanie lokali na cele socjalne, budowa budynku socjalnego. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W ramach tego  zadana  zaadaptowano  lokale  przy ul. Wyszyńskiego 44/2,  ul. Staszica 6/4,   ul. Komunalnej 7 oraz Pl. Dekerta 29/4. Łączna kwota adaptacji lokali socjalnych wyniosła 8 445,55 zł.

- Dział 700 rozdział 70005- Wykup gruntów. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 110 000,00 zł. Wydatki poniesione  na kwotę 107 475,65  zł dotyczyły wykupu gruntu związanego z odszkodowaniem za zajęcie gruntów pod ul. Ptasią, ul. Polną, przy mostku przy ul. Nieszawskiej oraz opłaty związane z aktami notarialnymi.

- Dział 750 rozdział 75023 – Wykonanie instalacji niskoprądowej wraz z montażem urządzeń. Plan 32 374,00 zł; wykonanie 32.237,16 zł. Za powyższą kwotę na przełomie maja i czerwca 2013 r.  w  budynku Urzędu Miejskiego zamontowany został system alarmowy. Obejmuje on czujniki: ruchu, pożarowe, zalania, zbicia szyb, dwa przyciski napadu ( kasa i sekretariat) i pięć kamer monitorujących otoczenie urzędu ( wejście główne, hol, dziedziniec, wejście tylne, zachodnią ścianę urzędu. System został zamontowany w celu zapewnienia właściwej ochrony znajdujących się w urzędzie  zasobów ( sprzętowym, danych i informacji) w czasie wolnym od pracy.

- Dział 754 rozdział 75495 – Dotacja inwestycyjna na podnośnik dla  PPSP w Lipnie  w kwocie 20.000,00 zł.

Kwota powyższa została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w dniu 29.04.2013r. na podstawie umowy nr 46/2013  z dnia 26.03.br  zawartej miedzy  Komendantem Wojewódzkim PSP a Burmistrzem Miasta jako partycypacja w kosztach zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem do prowadzenia działań ratowniczych do wysokości 23 m.  dla Powiatowej Straży Pożarnej w Lipnie.

- Dział 758 rozdział 75818 – Rezerwa Inwestycyjna. W roku 2013 uruchomiono kwotę 10 000 zł  z rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego nr 19 i 24. Kwota 3.300 zł nie  została wykorzystana.

- Dział 851 rozdział 80195 – Likwidacja barier architektonicznych w szkole podstawowej nr 2.  Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. po zmianach 48 zł. Kwota 47,44 zł została poniesiona na zakup map niezbędnych do wykonania zgłoszenia robót. Zadanie te będzie kontynuowane w roku 2014 z dofinansowaniem środków z PFRON.

- Dział 852 rozdział 85295 – Zakup obieraczki do ziemniaków. Kwota 6482,00 zł została poniesiona na zakup obieraczki do ziemniaków w jadłodajni MOPS, z czego 4.482 zł zostało sfinansowane z dotacji, natomiast 2.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.

- Dział 900 rozdział 90002 – Zakup programu DOC.PL. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 4 500,00 zł. W ramach zadania została został zakupiony program niezbędny do ewidencjonowania oraz rozliczania związanego z wprowadzeniem zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kwota zakupu programu wyniosła 4 303,77 zł

- Dział 900 rozdział 90019 –  Rekultywacja składowisk miejskich przy ulicach Dobrzyńskiej i Wyszyńskiego. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 9 500,00 zł na  wykonanie monitoringu wód podziemnych na składowisku przy ul. Wyszyńskiego. Łączne nakłady poniesione w 2013r. wyniosły 8 765,00 zł

- Dział 900 rozdział 90019 –  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ptasiej. Na wykonanie tego zadania zaplanowano. kwotę 27 680,00 zł. Celem tego zadania  było wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Ptasiej, niezbędnej do odprowadzenia wody z ulicy. Wykonawcą była firma  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o za kwotę 27 679,29 zł. Zadanie inwestycyjne została odebrane w sierpniu 2013 r.

- Dział 900 rozdział 90019 – Wykonanie przykanalików w ulicy Okrzei. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 35 000,00 zł. Celem tego zadania  było wykonanie przełączy wraz z przykanalikami drogowym kanalizacji deszczowej w ul. Okrzei, za kwotę 34 817,40 zł. Wykonawcą była firma  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna Zadanie inwestycyjne zostało odebrane w listopadzie 2013 r.

- Dział 900 rozdział 90019 –  Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Rapackiego. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 46 048,00 zł. Celem tego zadania  było wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej w ul. Rapackiego, za kwotę 46 047,51 zł. Wykonawcą była firma  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o z Lipna Zadanie inwestycyjne zostało odebrane  we wrześniu 2013 r.

- Dział 900 rozdział 90019 –  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego wraz z projektem. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 2 146,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu kanalizacji deszczowych w ul. Żeromskiego. Wykonawcą była firma  P.U.H. PROAGENT Andrzej Oleradzki za kwotę 2 145,05 zł. Projekt  został odebrany w miesiące kwietniu 2013r., a budowa kanalizacji deszczowej  będzie realizowana  w 2014 r.

- Dział 900 rozdział 90095 – Stworzenie przestrzeni spacerowej wzdłuż bulwarów rzeki Mień. Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2013 r. kwotę 255 460,00 zł. Zadanie realizowane było w ramach projektu dofinansowanego w 85 % z UE. W  2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 69 051,07 zł (w tym wkład własny- 10.357,66 zł, a dofinansowanie – 58.693,41 zł) W ramach projektu wykonano ścieżkę spacerową wzdłuż rzeki Mień. Wykonawcą zadania była Spółka jawna Budowlano-Usługowa „BUDEX” Lutomirski i Wspólnicy. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w grudniu 2013 r., a całkowite rozliczenie  projektu nastąpi w 2014 r.

- Dział 900 rozdział 90095 – Pozostałe projekty rewitalizacyjne. Odnowa i modernizacja budynku dawnego sejmiku powiatowego. Na rozliczenie końcowe zadania zaplanowano w kwotę 46 000,00 zł. Zadanie było realizowane w 2012 roku w ramach projektu dofinansowanego z UE.  Wykonawcą zadania była  firma ER-BRUK z Wielgiego, a kwota poniesiona ze środków własnych budżetu wyniosła  45 245,93 zł.

- Dział 900 rozdział 90095 – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 3 444,00 zł. W ramach tego zadania wykonano studium wykonalności przez firmę Lech Consulting Sp. z o.o. za kwotę 3 444,00 zł.

- Dział 926 rozdział 92604 – Modernizacja wentylacji na Krytej Pływalni. Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. W ramach zaplanowanych środków wykonano modernizację instalacji wentylacji na sali ćwiczeń w budynku Krytej Pływalni za kwotę  4.999,95 zł .

- Dział 926 rozdział 92604 – Modernizacja kortów tenisowych w Parku Miejskim. Na wykonanie tego zadania zaplanowano. kwotę 3 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą była Pracownia Projektowa „ARCH BT” za kwotę 2 389,23 zł , a odbioru dokumentacji dokonano w miesiącu maju 2013 r.